Progetto Stage++ Unicam

Dashboard

# 1	Dominio

- Il dominio del progetto è relativo all’infrastruttura di visualizzazione dei dati trattati dai sistemi Loccioni. I systemi Loccioni basati sulla misura generano importanti flussi di dati che vanno resi disponibili in maniera flessibile ai clienti. La gestione, aggregazione e visualizzazione di questi dati rappresenta quindi un grande valore aggiunto per il cliente. L’obiettivo di creare dashboard configurabili da utilizzare in vari contesti e ambiti delle applicazioni permette una fruizione più flessibile e diretta dei dati.

# 2	Progetto

- Il progetto prevede la creazione di un sitema di Editazione di dashboard configurabili e la loro pubblicazione nel server principale messo a disposizione nei sistemi Loccioni.

- Il progetto parte dalla base di sviluppo di una base di Dashboard già progettata per la configurazione dei pannelli lato macchina. La base di configurazione e l’ambiente di editor della sahboard va quindi ripresa e adattata alla visualizzazione di flussi di dati. I dati possono essere puntuali, aggregati, liste o cluster di dati. Queste tipologie di dati vanno poi visualizzati in varie forme di Widget come Griglie, Indicatori, grafici di vario tipo.

- Una differenza fondamentale di questo motore di dashboard è nella reale necessità di avere più dashboard contemporaneamente attive da vari utenti remoti. Il sistema dovrà quindi garantire che tutto lo stream dati e la gestione possa mantenere le performance e la reattività anche con un numero cospicuo di sistemi attivi.

- Requisiti Specifica:

- Creazione di un sistema di editor dashboard basati su Widget per la visualizzazione di dati aggregati e liste

- Gestione del sistema di Aggiornamento lato IIS che permetta la risposta e l’aggiornamento verso 50-70 dashboard in run contemporaneamente

- Possibilità di run su multi piattaforma browser

- Gestione della profilazione utente con relativa gestione delle performance e diritti relativi al profilo utente.

- Fasi del progetto:

- Studio dell’attuale sistema di Dashboard Stazione ( Elementi fondamentali, canali di comunicazione, Interfaccie)

- Definizione delle specifiche per il nuovo sistema

  - Interfaccia per il flusso dati

  - Systema di Aggiornamento

  - Tipologia di Widget

  - Ambiente di Run

- Sviluppo dell’interfacciamento con il motore dei dati e visualizzazione di dashboard di esempio

- Stress test per validare la reattività multi piattaforma

- Gestione delle dashboard per utente

- Gestione delle priorità di aggiornamento in funzione delle tipologie di visualizzazione

# 3	Competenze

- Dal punto di vista tecnico le competenze richieste sono:

- Framework .NET (C#)

- Sviluppo Web application Angular e Angular Js

- Gitlab